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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện trồng cây phân tán năm 2025 
từ nguồn tài trợ Quỹ trồng cây xanh

Thực hiện công văn số 144/QBVMT-NV ngày 9 tháng 03 năm 2026 về việc báo cáo kết quả trồng cây phân tán năm 2025 từ nguồn tài trợ Quỹ trồng cây xanh 2025. UBND xã báo cáo kết quả thực hiện trồng cây phân tán năm 2025 như sau:
I. Công tác chỉ đạo 
	Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Quỹ Bảo vệ môi trường, Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy Ban Nhân Dân xã đã ban hành công văn số 03/UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 về việc thực hiện trồng cây phân tán năm 2025 từ nguồn tài trợ Quỹ trồng cây xanh và Ban ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND  ngày 26 tháng 02 năm 2026 về việc kiểm tra việc trồng cây phân tán đối với các hộ dân đã nhận cây giống trên địa bàn xã.
II. Kết quả thực hiện
1. Tổng số lượng cây đã nhận:
Cây sao đen: 38.620 cây.
Cây lim xanh: 14.070 Cây.
2. Kết quả thực hiện:
a) Đã trồng  52.690   cây; trong đó.
Cây sao đen: 38620 cây.
Cây lim xanh: 14.070  Cây.
b) Vị trí trồng cây : Đất vườn nhà, ven sông, vườn mây và đất nương rẫy.
c) Số cây sống, tỷ lệ sống (%).
Cây sao đen: 90% cây.
Cây lim xanh: 90% Cây.
d) Số cây chết, tỷ lệ chết (%).
Cây sao đen:  10% cây.
Cây lim xanh: 10% Cây.
e) Nguyên nhân chết 	
Một số hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc chăm sóc chưa đảm bảo, không rào chắn bị trâu bò đập gãy. Một số cây chết không rõ nguyên nhân. do điều kiện thời tiết không thuận lợi như nắng nóng kéo dài, thiếu nước trong thời gian đầu sau khi trồng cây.
	f) Đánh giá chung về sự phát triển của cây:
Qua kiểm tra thực tế tại các hộ dân và tại địa điểm trồng cây phân tán trên địa bàn xã nhìn chung cây trồng sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Phần lớn cây sau khi trồng đã bén rễ, thích nghi với điều kiện đất đai và khí hậu tại địa phương; cây phát triển ổn định, lá xanh, ít sâu bệnh. Một số cây đã bắt đầu phát triển lá non và tán lá rõ rệt.
Tuy nhiên, tại một số địa điểm trồng cây phát triển chậm do ảnh hưởng của thời tiết, thiếu nước tưới trong thời gian đầu sau khi trồng, công tác chăm sóc của một số hộ gia đình, cá nhân còn hạn chế, trồng cây phân tán chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn kỹ thuật. Tỷ lệ cây sống cơ bản đạt yêu cầu, góp phần nâng cao độ che phủ cây xanh và cải thiện môi trường trên địa bàn.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cho các hộ dân.
Tăng cường kiểm tra, theo dõi việc chăm sóc cây sau khi trồng.
Đề nghị các thôn vận động người dân chăm sóc, bảo vệ cây đã trồng, hạn chế tình trạng gia súc phá hoại.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện trông cây phân tán năm 2025 từ nguồn tài trợ Quỹ trồng cây xanh năm 2025. UBND xã Ba Vinh kính báo Quỹ Bảo vệ môi trường, Phát triển rừng tổng hợp./.
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